GFI a la hora de plantejar la qualitat del projecte, proposa tenir en compte els següents aspectes:
- Assegurar la correcta alineació amb les necessitats del negoci i verificar el compliment dels requisits des del punt de vista de l'usuari.
- Minimitzar el risc d'errors, i altres deficiències quan la solució arribi a explotació amb la definició de casos de proves.
- Minimitzar el procés de degradació que sol patir el codi com causa del manteniment correctiu i evolutiu, validant els models de disseny tècnics i documentant cada Release.

Per començar, es definirà l'abast del Master Test Plan on es reflexarà els objectius i la estratègia que durem a terme per garantir la qualitat del software. A mode resum es detallaran els següents punts:
- Procediments i caledarització
  - Definició del Test de plan i detall dels casos de prova per cada historia del sprint.
  - Abans de cada Release es validarà que el sistema estigui llest fer passar les proves d'acceptació (UAT) i així obtindre la validació per part de l'Usuari.
  - Definint Regresions per tal d'assegurar que els canvis realitzats en els correctius i evolutius, no introdueixen nous errors.
  - Definint els procediments de pujar a producció i documentar-ho amb la creació de tags i Releases.
  - Tenint en compte que treballem amb Kanban ( per incidències no planificables ) i Sprints ( per incidències planificables), i per tal d'evitar pèrdua de codi, s'hauria de definir el procesos en la creació i manteniment de branques amb el subversion.
  - Definir els Test d'integració, per tal de validar els models de disseny tècnics.
- Definició dels entorns de proves.
- Roles i resposabilitats
  - El Role de QA, està implicat des del principi del projecte i és l'encarregat de definir:
    - Definir El Master Test Plan.
    - Detallar el Test plan.
    - Detectar la falta de requeriments.
    - Guiar a l'usuari en la execució dels casos de proves.
  - El Tester, executarà el plan de proves per tal de verificar que pot pasar la UAT.
- Eines de qualitat
  - Si es detectar falta de requeriments, es comunicarà en la petició identificada al Mantis Bug Tracker. Des d'aquesta eina també es reportaran les incidències trobades en la execució de proves, regressions i UATs.
  - Utilitzarem el TestLink, per definir el Test Plan i organitzar els casos d'ús.
  - Es fara servir Subversion, per a gestionar els correctius i els evolutius,